Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Karlovarský kraj

se sídlem:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ:			CZ 70891168

zastoupený: 		Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.

sídlo: 			Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO:			25594443

DIČ:  			CZ25594443

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: 		Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 smlouvu o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu č. p. 306 v ulici Mariánskolázeňská, Karlovy Vary, označovaného jako Císařské lázně, číslo smlouvy objednatele KK01687/2018 (dále jen „smlouva“),

- objednatel založil u ČNB bankovní účet s novým číslem určený výhradně pro projekt „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“,

- žádost o vydání závazného stanoviska byla podána místně a věcně příslušnému orgánu státní památkové péče dne 21. 6. 2018 a závazné stanovisko bylo vydáno 20. 8. 2018, došlo ke zpoždění časového harmonogramu v odebírání vzorků jednotlivých konstrukcí a jejich laboratorního vyhodnocení. Závěrečnou zprávu je možné s ohledem na výše uvedené vyhotovit později oproti předpokládanému termínu,

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení čl. X, odst. 10.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Ze smlouvy se vypouští dále uvedené body a nově nahrazují novými zněními dle článku B.

Původní znění:

Číslo účtu objednatele v záhlaví smlouvy:             94-218341/0710

3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 10. 2018.

Předpoklad zahájení prací: červenec 2018

B.

Do smlouvy se namísto původních znění dále uvedených odstavců vkládají nová znění takto:

Nové znění:

Číslo účtu objednatele v záhlaví smlouvy:	540090-218341/0710

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2018.

Předpoklad zahájení prací: červenec 2018

C. Závěrečná ustanovení

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

  - Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ....................... ze dne ......................

V Karlových Varech dne

__________________________				__________________________

Objednatel							       Zhotovitel

Karlovarský kraj							      INTAR a.s.

zastoupený							      zastoupený

Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou	Ing. Františkem Houdkem

hejtmankou					    	    předseda představenstva a.s.